ATA DE REUNIÃO – SPRINT 2
Data	08/02/2016	Horário de Início	19:00	Horário de Término	22:00
Local	Instituto de Informática – UFG
Participantes	Pedro Victor – Development Team / Guilherme Caixeta – Scrum Master e Product Owner / João Henrique – Development Team / Lucas Vinicios – Development Team / Gabriel Barbosa – Development Team e Product Owner / Igor Queiroz – Development Team
Pauta	Esclarecimentos sobre o Projeto / Finalizando dúvidas sobre as datas / Melhorias e Correções nos Documentos / Atualização da Equipe / Aprovação da Gerencia

Discussões do assunto “Esclarecimentos sobre o Projeto”
Decisão: Foi feita uma análise sobre o nosso produto, SisComp, e detalhado para todos o documento de requisitos que foi pego da Disciplina da Professora Taciana, para quem não estava no grupo de Requisitos.
Compromissos: A Equipe se comprometeu a ler o Documento de Requisitos e dar sugestões de como melhorar tal documento.

Discussões do assunto “Finalizando dúvidas sobre as datas”
Decisão: Foi discutida a disponibilidade de cada componente do grupo para o “Commit”.
Compromissos: A Equipe se comprometeu a cumprir as datas de entrega decididas na reunião e nos momentos em que fosse impossível o envio o prazo se estenderia por algumas horas.

Discussões do assunto “Melhorias e Correções nos Documentos”
Decisão: Cada componente da equipe verificou seus respectivos documentos e mostrou para a Equipe o que estava faltando de informação importante antes de preenchê-lo.
Compromissos: Cada integrante ficou de preencher seus documentos com as informações sobre o produto SisComp, mostrando sempre para a equipe, se algum artefato novo foi adicionado, fora dos decididos anteriormente.

4.	Atualização da Equipe
Toda reunião é passado para a equipe de desenvolvimento atualizações no Plano de Gerenciamento de Processo e Projetos, no Plano de Projeto, no Plano de Requisitos, no Plano de Gerencia de Qualidade, no Plano de Gerencia de Configuração, no Plano de Comunicação, e em outros artefatos alterados na sprint anterior.
5.	Aprovação da Gerencia
Toda Reunião é feito um levantamento entre os gerentes do projeto para apurar se os resultados do processo são revisto para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização