ATA DE REUNIÃO – SPRINT 3
Data	13/02/2016	Horário de Início	08:00	Horário de Término	11:40
Local	Instituto de Informática – UFG
Participantes	Pedro Victor – Development Team / Guilherme Caixeta – Scrum Master e Product Owner / João Henrique – Development Team / Lucas Vinicios – Development Team / Gabriel Barbosa – Development Team e Product Owner / Igor Queiroz – Development Team
Pauta	Correções da Sprint 2 / Melhorias nos Artefatos / Adição de Novos Artefatos / Revisão de Todos Artefatos / Revisão da Planilha de Avaliação / Atualização da Equipe / Aprovação da Gerencia

Discussões do assunto “Correções da Sprint 2”
Decisão: Foi feita uma análise sobre os entregáveis da Sprint 2 e decido que cada	integrante melhorasse os documentos de sua responsabilidade, caso necessário.
Compromissos: A Equipe se comprometeu a ler o que foi enviado e dar o retorno	quanto à necessidade de realizar melhorias.

Discussões do assunto “Melhorias nos Artefatos”
Decisão: Artefatos que precisasse de melhorias, teriam que ser alterados.
Compromissos: A Equipe se comprometeu a corrigir e melhorar os artefatos que	tivessem ficado fracos.

Discussões do assunto “Adição de Novos Artefatos”
Decisão: Caso fosse necessário, a Equipe adicionará novos artefatos, visando sanar as informações que faltaram.
Compromissos: Cada integrante leria novamente quais tarefas são necessárias para cumprir as metas do nível G com êxito e, caso falte algum artefato, documento e/ou informação.

Revisão de Todos Artefatos

Decisão: Todos integrantes ficaram de ler documento por documento a fim de que nenhum erro ou falta de informação passasse em branco.
Compromissos: Cada integrante gastará um tempo lendo todos artefatos antes de ser concluída a Sprint 3.

Revisão da Planilha de Avaliação
Decisão: Integrantes foram selecionados para validar e linkar as planilhas de GPR, GRE e GQA.
Compromissos: Esses integrantes selecionados ficaram de validar o projeto como um todo, simulando os futuros avaliadores, que na próxima fase visualizarão o projeto SisComp e avaliarão se tudo está de acordo com o planejado.

.Atualização da Equipe
Toda reunião é passado para a equipe de desenvolvimento atualizações no Plano de Gerenciamento de Processo e Projetos, no Plano de Projeto, no Plano de Requisitos, no Plano de Gerencia de Qualidade, no Plano de Gerencia de Configuração, no Plano de Comunicação, e em outros artefatos alterados na sprint anterior.
Aprovação da Gerencia
Toda Reunião é feito um levantamento entre os gerentes do projeto para apurar se os resultados do processo são revisto para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização