## SisComp
## Relatório de Qualidade
Acompanhamento da Sprint 2

Goiânia, 11 de Fevereiro de 2016

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
08/02/2016	1.0	Criação do Documento	Lucas Vinicios
11/02/2016	1.1	Correção da NC-2	Lucas Vinicios

# Escopo
## Definição do Escopo
A Avaliação de qualidade busca aplicar um check-list para o acompanhamento dos artefatos de software produzidos em cada sprint do projeto SisComp, visando a aderência aos processos de contrução de software pré-definidos para o projeto, garantindo assim a qualidade do produto final.
Esse documento serve como comunicação entre o Gerente de Qualidade e o Gerente de Projetos no acompanhamento da resolução das não conformidades encontradas.

# Planilha de Avaliação
Segue, então, a lista de não-conformidades detectadas nos produtos dos processos de acordo com a planilha de check-list, divididas por áreas pertinentes a avaliação de qualidade dos processos, a serem avaliadas e encaminhadas para resolução pelo gerente de projetos.

Gerência de Projeto
ID	Item no GQA-CHQ	Justificativa da não-conformidade
NC-1	3 - Foram estabelecidos e mantidos o orçamento, cronograma do projeto incluindo a definição de marcos e pontos de controle?	O orçamento estava praticamente completo, como previsto no processo de gerência de projeto, porém a parte de custos com o pessoal não foi especificada na análise feita.

Gerência de Requisitos
ID	Item no GQA-CHQ	Justificativa da não-conformidade
NC-2	1 - Os requisitos foram validados junto ao solicitante?	Ainda não havia sido feita a validação junto ao cliente.
NC-3	9 - Existe um histórico de solicitação de mudanças em requisitos do projeto que esteja disponivel para a equipe?	Foram feitas mudanças nos requisitos, porém não houve armazenamento das mesmas a fim de formar um histórico de pedidos.

Plano de Correção

Correções das não-conformidades adotadas pelo time e relatadas pelo gerente de projeto para acompanhamento.
ID	Correção Adotada
NC-1	Foi adicionado o custo de pessoal
NC-2	O plano de validação foi executado junto ao cliente.
NC-3

# Aprovação

As partes a seguir relacionadas concordam com o conteúdo deste relatório de qualidade:

Nome	Responsabilidade	Data	Assinatura
Guilherme Caixeta	Scrum Master e Product Owner	11/02/2016
Gabriel Barbosa	Development Team e Product Owner	11/02/2016
Lucas Vinicios	Development Team	11/02/2016