SisComp
Recursos de Projeto

Goiânia, 15 de Fevereiro de 2016

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
08/02/2016	1.0	Criação do documento	Lucas Vinicios
11/02/2016	1.1	Preencher documento	Lucas Vinicios
15/02/2016	3.0	Sprint 3	Guilherme Caixeta

Objetivos deste documento
Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.
2. Recursos de Projeto
Humanos
Papéis

Papel: Development Team - 5 Integrantes
Características necessárias:
● Conhecimento nas tecnologias utilizadas na construção do software. / ● Conhecimento nas ferramentas envolvidas na construção do software. / ● Está habituado ao domínio do software.
Responsabilidades:
Implementar e Testar o código fonte do software.

Papel: Scrum Master - 1 Integrantes
Características necessárias:
Conhecer a fundo o domínio do software. / Está habituado com técnicas e modelos de desenvolvimento utilizados na organização.
Responsabilidades:
Gerenciar e aplicar correções durante todo o ciclo de vida do projeto.

Papel: Product Owner - 1 Integrantes
Características necessárias:
Conhecer a fundo o domínio do software. / Está a par de todas as necessidades do cliente, estando apto a descrever histórias de usuários e casos de uso.
Responsabilidades:
Fornecer histórias de usuários, requisitos e casos de uso. / Validar todo e qualquer incremento de software.

Responsáveis

Nome: Lucas Vinicios
Competências: Curriculo
Papel: Development Team
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: N\A

Nome: Pedro Victor
Competências: Curriculo
Papel: Development Team
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: N\A

Nome: Gabriel Barbosa
Competências: Curriculo
Papel: Development Team e Product Owner
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: -

Nome: Igor Queiroz
Competências: Curriculo
Papel:Development Team
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: -

Nome: João Henrique
Competências: Curriculo
Papel: Development Team
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: -

Nome: Guilherme Caixeta
Competências: Curriculo
Papel: Scrum Master e Product Owner
Momento de Envolvimento no Projeto: Todo o projeto.
Necessidades de Treinamento: -

3. Necessidades de Treinamento
No escopo do desenvolvimento deste projeto não há necessidade de treinamento para a equipe de desenvolvedores.

4. Recursos e Ambiente de Trabalho
Nas tabelas abaixo são descritos quais recursos físicos são necessários para o desenvolvimento do projeto.
Um ambiente de trabalho padrão comercial de no mínimo 50m², climatizado, e com infraestrutura de telecomunicações, é necessário para a execução do projeto.

Nome	Tipo	Descrição
Computadores	EQ	Ferramenta de desenvolvimento
Nobreaks	EQ	Ferramenta de Infra Estrutura
Roteador	EQ	Ferramenta de Infra Estrutura
Ar condicionado	EQ	Ferramenta de Infra Estrutura
Retroprojetor	EQ	Ferramenta de Infra Estrutura
Telefone	EQ	Ferramenta de Comunicação
Servidor	EQ	Ferramenta de desenvolvimento

Tipos:
Identificador	Nome
EQ	Equipamento, também podendo ser definido como recurso de hardware.
FE	Ferramenta, também podendo ser definido como recurso de software, consistindo, neste caso, de um sistema completo.
SE	Serviço, que pode ser uma outra empresa terceirizada.

Orçamento de Equipamentos

Item de Orçamento	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal (R$)
Computadores	R$1.200	6	R$7.200
Nobreaks	R$209	1	R$209
Roteador	R$500	1	R$500
Ar condicionado	R$1.000	1	R$1.000
Retroprojetor	R$1.000	1	R$1.000
Relógio de parede	R$20	1	R$20
Telefone	R$26	1	R$26
Servidor	R$7.499	1	R$7.499
Cafeteira	R$190	1	R$190
Mesa de trabalho 1,40x0,75 (240,00 e 360,00)	R$360	5	R$1.800
Banco para clientes 2 lugares (145,00)	R$570	1	R$570
Cadeira giratória	R$75	6	R$450
Mesa para reunião 2,00x1,00 retang	R$260	1	R$260
Cesto de lixo	R$30	3	R$90
Quadro branco	R$110	1	R$110
Quadro de avisos	R$120	1	R$120
Arquivo aço 4 gavetas	R$195	1	R$195
Linha telefônica	R$15	1	R$15
SUBTOTAL			R$21.239

5. Ferramentas

Na tabela abaixo são descritas quais ferramentas de desenvolvimento são necessárias para desenvolver o software no escopo do projeto ate o ponto do sprint 3.
O desenvolvimento desse software estipula uso apenas de ferramentas de desenvolvimento de licença livre.

Ferramenta	Descrição	Versão Ferramenta
Email	Comunicar e documentar decisões tomadas pela equipe.	Web
Google Docs	Criação e edição dos artefatos do projeto	Web
Messenger Facebook	Troca de mensagens rápida em grupo para facilitar comunicação da equipe	Web
Git	Gerenciar, documentar e rastrear modificações realizadas no projeto	Git Shell
Dropbox/GitHub	Manipular documentos, e disponibiliza-los para visualização	Web
Google Drive	Gerenciar repositório geral para controle e maior interação da equipe do trabalho	Web