ATA DE REUNIÃO – SPRINT 1
Data	30/01/2016	Horário de Início	08:00	Horário de Término	12:00
Local	Instituto de Informática – UFG
Participantes	Pedro Victor – Development Team / Guilherme Caixeta – Scrum Master e Product Owner / João Henrique – Development Team / Lucas Vinicios – Development Team / Gabriel Barbosa – Development Team e Product Owner / Igor Queiroz – Development Team
Pauta	Cronograma do Projeto / Atividades de Cada Data de Entrega / Distribuição de Tarefas

Discussões do assunto “Cronograma do Projeto”
Decisão: Foi decido que seriam feitas três Sprints e que em cada Sprint seria entregue partes do Projeto Final, que evoluiria gradativamente ao longo das entregas.
Compromissos: A Equipe se comprometeu que ao longo da semana seriam realizados todas as tarefas programadas para a Sprint 1.

Discussões do assunto “Atividades de Cada Data de Entrega”
Decisão: Foi decido também que na Sprint 1 seria entregue somente o Template de cada documento que teria que ser preenchido posteriormente.
Compromissos: A Equipe se comprometeu a cumprir as datas de entrega decididas na reunião.

Discussões do assunto “Distribuição de Tarefas, Atividades e Papeis”
Decisão: Cada componente da equipe ficou responsável por parte da documentação, qual área de maturidade e quais atiidades serão exevutadas, divididos entre as áreas que contemplam GPR, GRE e GQA e GCO.
Compromissos: Cada Tarefa foi aceita pelo seu respectivo responsável, aprovando logo em seguida a criação do Documento GPR – Cronograma e Atividades Detalhadas.