Relatório de Acompanhamento - SisComp	Relatório: v1.1
Organização: UFG	Data: 11/02/2016

SisComp
###### Relatório 1 de Acompanhamento do Projeto

1. Atividades
###### O que foi feito?
- Plano de Projeto
- Relatório de Acompanhamento do Projeto
- Especificação de Requisitos
- CheckList de Requisitos
- Matriz de Rastreabilidade
- Planilha de Avaliação
- Relatório de Marco do Projeto
- CheckList de Qualidade
- Relatório de Qualidade

###### O que não foi terminado?

- Plano de Gerência de Configuração

###### O que vai ser feito?

      - Finalização do Plano de Configuração
- Defeitos na Verificação
- Mapa de Testes na Verificação
- Produtos na Verificação
- Projeto de Testes de Verificação
- Relatório de Sumario de Testes de Verificação
      - Caso de Teste de Validação
- Plano de Teste de Validação
- Projeto de Testes de Validação
- Relatório de Encerramento de Teste
- Termo de Aceite de Validação
- Definição de Atividades na Verificação
- Defeitos na Verificação
- Mapa de Testes na Verificação
- Produtos na Verificação
- Projeto de Testes de Verificação
- Relatório de Sumario de Testes de Verificação
- Código Fonte

Acompanhamento de riscos e problemas

Código do Risco	Descrição do Risco	Situação Atual	Probabilidade	Impacto
RSC001	Perda dos membros chaves da equipe	Latente	20 a 40 %	Muito Alto
RSC002	Mudanças nos requisitos	Latente	40 a 60 %	Muito Alto
RSC003	Falta de conhecimento de alguns membros da equipe de projeto	Latente	100%	Alto
RSC004	Mudanças tecnológicas	Latente	0 a 20%	Muito Alto
RSC005	Algum membro da equipe se afastou	Latente	80% a 100%	Baixo
RSC006	Falha de Comunicação entre os membros da equipe	Latente	60% a 80%	Alto
RSC007	Integração das Equipes	Latente	100%	Muito Alto

Escala de Probabilidade	Impacto
1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

Tratamento dos Riscos
(Não se aplica a esta fase)

Codigo dos Riscos	Impacto	Tratamento dos Riscos

1. Avaliação da Equipe
###### Como está o desempenho e o comprometimento? Alguma observação positiva? Alguma observação negativa?

Membro	Papel	Observação	Comprometido?
Pedro Victor	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )
Lucas Vinicios	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )
Guilherme Caixeta	Scrum Master e Product Owner	N/A	Sim( X ) / Não( )
Gabriel Barbosa	Development Team e Product Owner	N/A	Sim( X ) / Não( )
Joao Henrique	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )
Igor Queiroz	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )

Avaliação dos Recursos Materiais
Não se aplica a essa fase do projeto.

1. Avaliação do Processo
###### Existe alguma observação a ser feita sobre o processo, os relacionamentos ou as ferramentas?

O que está legal?
O comprometimento da equipe.

O que pode melhorar?
N/A

Alguma sugestão sobre o que poderia ser diferente para melhorar?
N/A

1. Aderência ao processo
###### Atualização dos documentos: Os seguintes atributos estão atualizados no Plano do Projeto?

Atributo	Sim	Não	Descrição
Escopo
Cronograma
Custos
Riscos
Equipe
Recursos
Matriz de Comunicação
Plano de Dados

###### Realização das reuniões: As seguintes reuniões foram executadas?

Reunião	Sim	Não	Se não, porquê?
Sprint Planning 3			Projeto ainda não chegou nesta fase.
Retrospectiva da Sprint 2			Projeto ainda não chegou nesta fase.
Sprint Planning 2
Revisão da Sprint 2
Retrospectiva da Sprint 1
Reuniões Diárias

Observações
N/A.