Relatório de Acompanhamento - SisComp	Relatório: v3.0
Organização: UFG	Data: 15/02/2016

SisComp
Relatório 1 de Acompanhamento do Projeto

1. Atividades
  1. O que foi feito?
- Plano de Gerencia de Configuração
- Plano de Projeto
- Cronograma e Atividades Detalhadas
- Relatório de Acompanhamento do Projeto
- Relatório de Marco do Projeto
- Plano de Gerencia de Qualidade
- Gerenciamento de Riscos
- Método de Estimativa
- Recursos de Projeto
- Mudança de Requisitos
- Matriz de Rastreabilidade de Software
- Solicitação de Aprovaçao
- Processo de Gerencia de Requisitos
- Especificação de Requisitos
- CheckList de Acompanhamento de Requisitos
- Matriz de Rastreabilidade de Requisitos
- Relatório de Marco do Projeto
- CheckList de Qualidade
- Relatório de Qualidade

  1. O que não foi terminado?

- Todos Artefatos estão concluídos no final da Sprint 3

  1. O que vai ser feito?

      - Artefatos requerido no projeto concluídos

Acompanhamento de riscos e problemas

Código do Risco	Descrição do Risco	Situação Atual	Probabilidade	Impacto
RSC001	Perda dos membros chaves da equipe	Latente	20 a 40 %	Muito Alto
RSC002	Mudanças nos requisitos	ocorrido	40 a 60 %	Muito Alto
RSC003	Falta de conhecimento de alguns membros da equipe de projeto	ocorrido	100%	Alto
RSC004	Mudanças tecnológicas	Latente	0 a 20%	Muito Alto
RSC005	Algum membro da equipe se afastou	Latente	80% a 100%	Baixo
RSC006	Falha de Comunicação entre os membros da equipe	Latente	60% a 80%	Alto
RSC007	Integração das Equipes	Latente	100%	Muito Alto

Escala de Probabilidade	Impacto
1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

Tratamento dos Riscos

Codigo dos Riscos	Impacto	Tratamento dos Riscos
RSC002	5	TRATADO
RSC003	5	EM TRATAMENTO

Avaliação da Equipe

Como está o desempenho e o comprometimento? Alguma observação positiva? Alguma observação negativa?

Membro	Papel	Observação	Comprometido?
Pedro Victor	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )
Lucas Vinicios	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )
Guilherme Caixeta	Scrum Master e Product Owner	N/A	Sim( X ) / Não( )
Gabriel Barbosa	Development Team e Product Owner	N/A	Sim( X ) / Não( )
Joao Henrique	Development Team	N/A	Sim( X ) / Não( )

Avaliação dos Recursos Materiais
Não se aplica no escopo deste projeto

Avaliação do Processo
Existe alguma observação a ser feita sobre o processo, os relacionamentos ou as ferramentas?

O que está legal?
O comprometimento da equipe. Conhecimento Obtido ao decorrer do desenvolvimento. / A disponibilização de ferramentas pelo INF esta ideal.

O que pode melhorar?
N/A

Alguma sugestão sobre o que poderia ser diferente para melhorar?
N/A

Aderência ao processo

Atualização dos documentos: Os seguintes atributos estão atualizados no Plano do Projeto?

Atributo	Sim	Não	Descrição
Escopo			Item 1
Cronograma			Item 2
Custos			Item 8
Riscos			Item 5
Equipe			Item 6
Plano de Dados			Item 7
Marcos			Item 9

  1. Realização das reuniões: As seguintes reuniões foram executadas?

Reunião	Sim	Não	Se não, porquê?
Sprint 3			Realizada em Sala de Aula
Sprint 2			Realizada por Messenger do Facebook
Sprint 1			Realizada em Sala de Aula
Reuniões Diárias			Realizada por Messenger do Facebook