## SisComp
## Gerenciamento de Riscos

Goiânia, 11 de Fevereiro de 2016

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
08/02/2016	1.0	Criação do documento	Lucas Vinicios
11/02/2016	1.1	Preencher documento	Lucas Vinicios

# Objetivos deste documento
# Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.
2. Riscos
A prioridade de tratamento dos riscos do projeto será definida, conforme a seguir:

Código do Risco	Risco	Situação Atual do Risco	Probabilidade	Impacto
RSC001	Perda dos membros chaves da equipe	Latente	20 a 40 %	Muito Alto
RSC002	Mudanças nos requisitos	Latente	40 a 60 %	Muito Alto
RSC003	Falta de conhecimento de alguns membros da equipe de projeto	Latente	100%	Alto
RSC004	Mudanças tecnológicas	Latente	0 a 20%	Muito Alto
RSC005	Algum membro da equipe se afastou	Latente	80% a 100%	Baixo
RSC006	Falha de Comunicação entre os membros da equipe	Latente	60% a 80%	Alto
RSC007	Integração das Equipes	Latente	100%	Muito Alto

## Impacto

Nota	Grau
1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

## Probabilidade

Nota	Grau	Chances (%)
1	Muito Baixa	0 a 20
2	Baixa	20 a 40
3	Média	40 a 60
4	Alta	60 a 80
5	Muito Alta	80 a 100

## Detalhamento de Impactos

Nota	Grau	Custo	Tempo	Escopo
1	Muito baixo	Até 2% no orçamento	Até 2% no prazo total
2	Baixo	De 2% a 5% no / orçamento	De 2% a 5% no prazo	Mudança impactará no custo
3	Médio	De 2% a 5% no / orçamento	De 5% a 8% no prazo	Mudança impactará no custo e no tempo
4	Alto	De 8% a 10% no orçamento	De 8% a 10% no prazo	Mudança impactará no custo, tempo e qualidade
5	Muito alto	Acima de 10% no orçamento	Acima de 10% no prazo

O grau do risco (G = I x P) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.

Probabilidade
5
4
3
2
1
Impacto

Legenda:
● Vermelho: risco elevado;
● Laranja: risco médio;
● Azul: risco baixo.
O grau da priorização de um risco será da seguinte forma

Vermelho	Alta
Laranja	Média
Azul	Baixa