Relatório de Acompanhamento - SisComp	Relatório: v1.1
Organização: UFG	Data: 11/02/2016

SisComp

Mudança de Requisitos:

Atividade	ID de Solicitação	Sigla Requisito	Solicitação	Última Modificação	Descrição	Justificativa	Urgência	Possíveis Impactos	Status de Alteração	Conclusões da Solicitação
Alteração / Requisito	1	RF01	05/02/2016	11/02/2016	Mais um dado para cadastro (Data de Nascimento)	Cliente	Baixa	IP1	Alterada no EOR	Conclusões e Recomendações
Alteração de Requisito	2	RF06	08/02/2016	09/02/2016	Relatórios apenas para Administrador e Gestor	Cliente	Média	IP2	Aprovada	Conclusões e Recomendações
Criação de Requisito	3	RF12	10/02/2016	10/02/2016	Nova regra para Administrador	Cliente	Alta	IP3	Aprovada	Conclusões e Recomendações

Legenda de Prioridades	Alta	<=2 dias
	Média	<=4 dias
	Baixa	<=6 dias