###### Processo de Gerência de Requisitos

1) Propósito

O plano de gerenciamento dos requisitos tem a aprovação durante a fase de planejamento do projeto e serve como um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos.
O objetivo de criação do PGR é documentar como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.

2) Escopo de Aplicação

O processo de gerência de requisitos tem como escopo o levantamento de requisitos do projeto, que logo depois, será analisado, documentado e finalizando com a validação dos responsáveis por cada tarefa.

3) Métricas

- Requisitos incluídos: indica a proporção de requisitos de um projeto que são adicionados aos requisitos estabelecidos inicialmente.
- Requisitos cancelados: indica a proporção de requisitos de um projeto que são anulados.
- Requisitos aprovados: indica a proporção de requisitos de um projeto que são aprovados pelo cliente antes de finalizar o desenho.
- Requisitos alterados: indica a proporção de requisitos de um projeto que se modificam
- Estabilidade de requisitos: mostra um valor de estabilidade dos requisitos no momento da medição, a partir do cálculo de fatores que influenciam na instabilidade.

4) Macro Fluxo

5) Definição de Atividades

Atividade	Elicitar Requisitos
Responsabilidades	Realização: Equipe - agentes de levantamento de requisitos.
Responsabilidades	Aprovação: Gerente de Requisitos.
Responsabilidades	Colaboração: Não se aplica.
Responsabilidades	Informação: Todos os agentes do grupo de elicitação.
Tarefas	1. Definir procedimentos para o desenvolvimento de requisitos.
Tarefas	2. Realizar uma análise do domínio do problema.
Tarefas	3. É feito entrevistas como meio de Levantamento de requisitos.
Tarefas	4. É gerado e identificado os casos de uso.
Tarefas	5. É definido os atributos de qualidade do sistema.
Precondições	Ter uma relação de todos os indivíduos a serem relacionados, além de um controle sobre quais materiais serão utilizados na elicitação.
Entradas	Uma lista com os indivíduos a se relacionarem no processo de elicitação, junto com o material também a ser utilizado.
Critérios de Saída	Os requisitos funcionais e não funcionais e também de uma revisão dos materiais envolvidos, ambos gerando uma documentação de relatório também aprovada.
Produtos	Documento com as funções do sistema (requisitos funcionais e não funcionais), documento especificando atributos de qualidade.
Ferramentas	Editores de texto.

Atividade	Especificar Objetivos e Requisitos
Responsabilidades	Realização: Equipe - agentes de levantamento de requisitos.
	Aprovação: Gerente de Requisitos
	Colaboração: Não se aplica.
	Informação: Todos os agentes do grupo de elicitação.
Tarefas	1. Refinar requisitos coletados.
	2. Separar os requisitos refinados em funcionais e não funcionais.
	3. Criar Casos de Uso
	4. Criar Diagramas de Sequência
Precondições	Elicitar Requisitos com o Cliente
Entradas	Documento com as funções do sistema (requisitos funcionais e não funcionais), documento especificando os casos de uso e atributos de qualidade.
Critérios de Saída	Ter refinado todos os requisitos que foram coletados com o cliente
Produtos	Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos
Ferramentas	Editores de Texto, Ferramentas de UML

Atividade	Validar Requisitos
Responsabilidades	Realização: Avaliador
	Aprovação: Gerente de requisitos; Gerente de projeto.
	Informação: Gerente de requisitos; Gerente de projeto; Avaliador.
Tarefas	1. O avaliador, analisa os requisitos apresentados e aprova ou nega o documento.
	2. Aprovando, o documento segue pra próxima etapa.
	3. Negando, o documento volta para a especificação dos requisitos.
Precondições	Ter o documento de requisitos
Entradas	Documento com as funções do sistema (requisitos funcionais e não funcionais), documento especificando os casos de uso e atributos de qualidade.
Critérios de Saída	Documentos de requisitos estar de acordo com as funcionalidades esperadas do sistema
Produtos	Documentos validados
Ferramentas	Editores de texto

Atividade	Validar Cliente
Responsabilidades	Realização: Avaliador
	Aprovação: Cliente
	Colaboração: Não se aplica.
	Informação: Gerente de Requisitos
Tarefas	1. O cliente analisa os requisitos apresentados e aprova ou nega o documento.
	2. Aprovando, o documento segue pra próxima etapa.
	3. Negando, o documento volta para a especificação dos requisitos.
Precondições	O documento de requisitos deve ter sido validado pelo Gerente de Requisitos
Entradas	Artefato de Especificação de Requisitos. / Aprovação do Gerente de Requisitos.
Critérios de Saída	Ser validado pelo cliente.
Produtos	Artefato de Especificação de Requisitos aprovado pelo Cliente e pelo Gerente de Requisitos.
Ferramentas	Editores de Texto

Atividade	Obter Comprometimento da Equipe
Responsabilidades	Realização: Equipe - agentes de levantamento de requisitos. / Gerente de Requisitos.
	Aprovação: Gerente de Requisitos.
	Colaboração: Equipe - agentes de levantamento de requisitos.
	Informação: Gerente de Requisitos. / Gerente de Projeto.
Pré-Condições	Ter o documento de Requisitos aprovado pelo Cliente e pelo Gerente de Requisitos.
Entradas	Não se aplica.
Critérios de Saída	Nenhum Critério Especifico

Atividade	Realizar Revisões
Responsabilidades	Realização: Equipe de requisitos
	Aprovação: Gerente de requisitos; Gerente de projeto
	Informação: Equipe de requisitos
Tarefas	1. Verificar todos artefatos produzidos até agora.
	2. Informar se está faltando algum requisito ou se está tendo funções a mais.
	3. Informar para os superiores sobre o andamento da revisão.
Pré-Condições	Ter os documentos gerados até agora (documentos de requisitos, casos de uso e atributos de qualidade)
Entradas	Todos artefatos produzidos
Critérios de Saída	Todos os artefatos já produzidos, estarem de acordo com as especificações pré estabelecidas sobre o projeto
Produtos	Os artefatos revisados
Ferramentas	Editores de texto

Atividade	Manter a Rastreabilidade
Responsabilidades	Realização: Equipe - agentes de levantamento de requisitos. / Gerente de Requisitos.
	Aprovação: Gerente de Requisitos
	Colaboração: Gerente de Projetos. / Gerente de Requisitos.
	Informação: Gerente de Requisitos.
Tarefas	1. Verificar na Matriz de Rastreabilidade se os requisitos estão localizados e funcionando.
Pré-Condições	Documento de Requisitos Aprovado. / Documento de Rastreabilidade Aprovado.
Entradas	Documento de Requisitos. / Documento de Rastreabilidade. / Plano de Projeto. / Documento de Configuração
Critérios de Saída	Nenhum Critério
Produtos	Matriz de Rastreabilidade.

Atividade	Controlar Mudanças em Requisitos
Responsabilidades	Realização: Equipe - agentes de levantamento de requisitos. / Gerente de Requisitos.
	Aprovação: Gerente de Requisitos. / Gerente de Projeto.
	Colaboração: Gerente de Configuração.
	Informação: Gerente de Requisitos. / Gerente de Configuração. / Gerente de Projeto.
Tarefas	1. Identificar as possíveis mudanças nos requisitos que foram gerados.
	2. Passar as mudanças encontradas para aprovação do Gerente de Requisitos.
	3. Após aprovação do Gerente de Requisitos, aprovar pelo Cliente.
	4. Marcar na matriz de Rastreabilidade as alterações no requisito em questão.
Pré-Condições	Documento de Requisitos aprovado. / Documento de Matriz de Rastreabilidade.
Entradas	Relatório de mudança de Requisito.
Critérios de Saída	Nenhum Critério de Saída.
Produtos	Documento de Requisitos atualizado. / Documento de Matriz de Rastreabilidade.
Ferramentas	Editor de Texto e Planilha.