SisComp
Método de Estimativa

Goiânia, 10 de Fevereiro de 2016

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
06/02/2016	1.0	Criação do documento	Pedro Victor
10/02/2016	1.1	Preencher documento	Pedro Victor

Objetivos deste documento
Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.

2. Escopo do Produto

O sistema proposto tem como finalidade controlar o acesso de pessoas em determinado local, sendo utilizado tanto por empresas que necessitam de um nível de segurança mais elevado, como também escolas, academias, locais de trabalho; nesses locais o uso seria voltado apenas o controle de frequência e liberação de passagem para o uso das dependências dos locais citados.
Um viés da aplicabilidade do sistema é o objetivo de vender a aplicação como módulo para outras empresas desenvolvedores de software, sendo assim, compromete-se a se ter uma arquitetura adaptável a customizações e integrações.
Serão utilizados equipamentos, desde o mais simples até os	mais sofisticados, para promover o controle de acesso, como catracas eletrônicas, cancelas para automóveis, portas eletrônicas, leitores biométricos, de acordo o nível de segurança e satisfação do cliente.
Em cada localidade em que o Sistema for distribuído, algum funcionário será treinado, tornando-se capaz de cadastrar os novos usuários que aderirem ao local e excluir aqueles que deixarem de fazer parte do quadro de usuários.
Entre as formas de cadastro de usuário mais simples, será obrigatório o cadastro em um dos computadores, com um sistema contendo todos os dados necessários para a entrada e/ou confirmação de presença do usuário, e deverá também ser tirada uma foto na webcam do computador, para que fique vinculado o cadastro com a foto (logo após será entregue um cartão simples para uso); será opcional o cadastro das digitais para leitores biométricos (caso o usuário venha a esquecer o cartão).
Após o cadastro, o gestor do sistema poderá ter informações a respeito de cada um desses usuários, assim como verificar sua frequência e acompanhar em tempo real os usuários que utilizaram o sistema de acesso.
A empresa poderá proporcionar níveis de segurança que serão vinculados no cadastro dos usuários realizados pelos secretários, de acordo com sua preferência. Localidades com maior nível de segurança serão priorizadas, de forma a atender às necessidades da empresa e protegendo-a a todo momento.

3. Exclusões do projeto - Fora do Escopo
Aparelhos de controle e leitores biométricos.
4. Interessados
Donos de empresas, e desenvolvedores que queiram implementar o módulo SisComp ao seu Sistema.
5. Justificativa
Visando a facilidade da implantação do sistema e a falta que há no mercado de um produto funcional e com mantenabilidade, viemos trazer um sistema que proporciona o controle de frequência dos usuários, clientes e funcionários de determinada localidade promovendo também o controle de permissões que dão direitos à cada usuário final acessar nas instalações do local que tiver implantado o SisComp.
O monitoramento em tempo real é uma novidade no mercado, que traz a segurança e comodidade ao Gestor de qualquer empresa, que recebe a emissão de relatórios de presença de seus devidos funcionários, facilitando assim, um possível cálculo de salário, feito contando o banco de horas.

6. Recursos do Projeto

Nome	Papel	Capacidade Produtiva
Pedro Victor	Development Team	10 horas semanais
Lucas Vinicios	Development Team	10 horas semanais
Guilherme Caixeta	Scrum Master e Product Owner	-
Gabriel Barbosa	Development Team e Product Owner	-
Joao Henrique	Development Team	10 horas semanais
Igor Queiroz	Development Team	10 horas semanais

 7. Esforços

7.1 Calculo dos Esforços

Os esforços são estimados baseado nas horas em que os membros da equipe trabalham no projeto pelo grau de dificuldade de desenvolvimento do artefato produzido no projeto. São estipulados esforços de acordo com a quantidade necessária de artefatos a serem produzidos para satisfazer a avaliação de acordo com o MPS.BR nível de processo G ponderado com dificuldade para produzir tal artefato. Cada ponto de esforço equivale a 1 (uma) hora. Cada membro possui uma pontuação de esforços produtivos por semana, sendo assim considerando que o projeto é de 3 sprints. A cada 4 pontos de dificuldade se estipula 2 pontos de esforço onde multiplicando pela quantidade de artefatos temos o esforço total estipulado

7.2 Tabela de Esforços

Area a se Contemplar	Total de Artefatos Gerados	Dificuldade	Ponto de Esforço	Esforço Total
GPR	=~6 || 6<	7	3.5	21pontos
GCO	=~1 || 1<	9	4.5	4.5pontos
GRE	=~5 || 5<	7	3.5	17.5pontos
GQA	=~4|| 4<	7	3.5	14pontos

8. Orçamento
8.1 Consolidado por Item de Custo

Função	Recurso	Custo Unitário	Qnt.	Período	Total
Scrum Master	Guilherme Caixeta		24	Horas	R$6.480,00
Gerente de Requisitos	Gabriel Barbosa	R$200,00	24	Horas	R$4.800,00
Gerente de Verificaçao	Joao Henrique	R$200,00	24	Horas	R$4.800,00
Gerente de Qualidade	Lucas Vinicios	R$200,00	24	Horas	R$4.800,00
Gerente de Validaçao	Pedro Victor	R$200,00	24	Horas	R$4.800,00
Gerente de Projetos	Guilherme Caixeta	R$200,00	24	Horas	R$4.800,00
Development Team	Igor Queiroz	R$150,00	12	Horas	R$1.800,00
Development Team	Lucas Vinicios	R$150,00	12	Horas	R$1.800,00
Development Team	Joao Henrique	R$150,00	12	Horas	R$1.800,00
Development Team	Pedro Victor	R$150,00	12	Horas	R$1.800,00
Gerente de Configuraçao	Igor Queiroz	R$200,00	12	Horas	R$1.800,00

8.2 Custos diretos por Atividade/Recurso

Não se aplica.

9. Aprovação

As partes a seguir relacionadas concordam com o conteudo deste Documento de Estimativa:

Nome	Responsabilidade	Data	Assinatura
Guilherme Caixeta	Scrum Master e Product Owner
Gabriel Barbosa	Development Team e Product Owner
Lucas Vinicios	Development Team